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                                                                                                               תאריך: 8/9/026

אסמכתא:_____ 

פרוטוקול ישיבת ועדת תחבורה מס' ישיבה 4 נערך ביום 8/9/2026  


שמות חברי הוועדה הנוכחים: קובי פדוה, דן בן יהודה, יגאל שמש, סיגל שטרית
שמות חברי הוועדה שלא נכחו: יעל סער, פנחס כהנא, גלית שטרן
שמות מוזמנים שנכחו: אורי ליבוביץ , ארמנד ליבוביץ (מורה בתיכון הרצוג).

סדר יום הועדה :
1. חניה למורי תיכון הרצוג
2. שיפוץ רחוב ויצמן
3. חפירות קו ביוב לשכונת הצעירים
4. עודף בדיקות של מבקרי התיקופים
5. הורדת עומס משכונת קפלן
6. פגיעה בתדירות התחבורה הציבורית בכפ"ס 
7. שיפורי תזמונים
8. הסעות תלמידים
9. בקשה לשינויים בקו 2
10. חניון חנה וסע בשפיים
11. טיפול בלוחות מידע תקולים
12. תחנת ויצמן/טשרניחובסקי
13. גרפיטי בתחנות אוטובוס
14. הפיכת תחנה לתחנת הורדה בלבד
15. קו 729
16. עובדים חדשים באגף התשתיות
17. רשויות תחבורה מטרופוליניות
18. כריזה של לוחות מידע אלקט'
19. המסילה המזרחית
20. המשך שיעורי תחב"צ
21. רישוי תחנות אוטובוס בכס50
22. מטרו
23. אישור בוועדה מרכזית של תחנות אוטובוס חדשות
24. גיזום עצים
25. הוספת תחנה במסלול קו 2




עיקרי דברי המשתתפים:
חניה למורי תיכון הרצוג:
· הנושא הועלה לפני שנה לבדיקה.
· אז הוחלט על מתחם יחסית קטן ולא מספק עבור כמות אנשי ונשות סגל בית הספר.
· הוחלט פה אחד להמליץ על הגדלת האזור המוקצה למורים בלבד.

שיפוץ רחוב ויצמן:
· התחבורה הציבורית מוסתת לרחובות המקבילים באזור שעובר שיפוץ.
· זמן העבודות הינו 21:30-5:00 בימים א-ה.
· קיימתי סיור עם נציג מטרופולין ע"מ לבחון דרכים חלופיות בזמן העבודות.
· ההמלצות הועברו למשרד התחבורה.

חפירות קו ביוב לשכונת הצעירים:
· עקב העבודות, נחסם מקטע ברחוב עמק החולה (לכיוון אלי הורביץ).
· החסימה חייבה שינוי במסלול קו 2 בתקופת העבודות.

עודף בדיקות של מבקרי התיקופים:
· פניתי למטרופולין ולמשרד התחבורה בבקשה לבחון דרך להוריד את עודף הבדיקות.
· הסיבה לעודף הבדיקות נעוצה במכרז של משרד התחבורה מול מטרופולין.
· אני ממתין לתגובתם.
· הצעתי הינה שמבקר יעלה לאוטובוס רק במידה והאוטובוס לא נבדק לפחות פרק זמן שאותו יקבעו בשיתוף פעולה מטרופולין ומשרד התחבורה.



הורדת עומס משכונת קפלן:
· לאור בקשת תושבים בשכונת קפלן, תופסק כניסת קו 10 לשכונה בקווים שלאחר השעה 16:00.
· קו 15 המחבר את השכונה למרכז העיר ימשיך כרגיל.
· הכניסה מלכתחילה של קווים 10,15 לשכונה הינה עבור בי"ס הדמוקרטי.
· אבצע מעקב אחר המימוש.
· לקו 15 הוספנו תחנת עצירה לפני הכניסה לקפלן בתחנת הנביאים/ישעיהו 37255 .

פגיעה בתדירות התחבורה הציבורית בכפ"ס:
· התדירות בקווים 2,8,9,14,15 צומצמה מ-4 נסיעות בשעה ל-3 נסיעות.
· התדירויות יוחזרו בהדרגה עד סוף אוק'.
· פועלים לתגבורים נקודתיים עד אז.

שיפורי תזמונים:
· ניתן להשיג שיפור בשירות גם ללא תוספות שירות וזאת ע"י דירוג שעות היציאה של קווים. בולטים בכך מסוף השכונה הירוקה ומסוף עתיר ידע. התזמונים יבחנו מחדש לאחר החזרת התדירויות.

הסעות תלמידים:
· קיימנו שני מפגשים בנושא הסעות התלמידים לשנה הבאה.
· ערכנו מספר שינויים.
· מנהל הסעות התלמידים בחופשת מחלה ועל כן מתעכבת השלמת המשימה. 
· אסף גולן גויס כדי לסגור את הפער.
· הושם דגש על התאמה בין הצרכים לביצוע. בין היתר דגש על התזמונים.

בקשה לשינויים בקו 2:
· קו 2 הינו קו מעגלי וארוך בו חווית הלקוח אינה מוצלחת.
· ביקשתי לחתוך את המסלול בשכונת עליה.
· ביקשתי לדרג את הקווים היוצאים משכונת עליה כך שנקבל אוטובוס ליציאה מהשכונה בכל 10 דקות.



חניון חנה וסע בשפיים:
· נשלחה בקשה משותפת ע"י כפר סבא ורעננה להוספת קו ייעודי לשפיים.
· משרד התחבורה השיב כי הנושא יבחן.

טיפול בלוחות מידע תקולים של מהיר לעיר:
· ישנם לא מעט לוחות מידע תקולים.
· כל פניה מ-106 מתורגמת לפניה לנתיבי איילון אשר מספקת את השירות.
· קיימתי סיור לוחות מידע של תחנות מהיר לעיר. נפתחה קריאה לטיפול.
· הבעיות טופלו. 

תחנת ויצמן/טשרניחובסקי:
· תחנה בה הנוסעים בשעות הבוקר ניצלים מהשמש.
· קיימנו נושא על דרכים לייצר צל.
· הכיוון הינו שימוש בתחנה הראשונה בה יש יותר מקום.

גרפיטי בתחנות אוטובוס:
· תחנות מהיר לעיר מטופלות ע"י אגף חזות העיר.
· יתר התחנות ע"י החכ"ל.
· מתקבלות תלונות רבות על גרפיטי (ובצדק).

הפיכת תחנה לתחנת הורדה בלבד:
· התקבלה תלונה על הרעש הנובע מהכריזה של האוטובוסים בתחנה בה מספר הנוסעים העולים כמעט אפסי.
· ביקשתי להפוך את התחנה לתחנת הורדה בלבד.
· משרד התחבורה מתנגד לגישה זו.
· אני ממשיך לחפש דרכי טיפול.
· קיימנו מדידה של רמות הרעש בתחנת האוטובוס עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה.



קו 729:
· הקווים בעיקר בבוקר מתמלאים כבר בכפר סבא.
· הנוסעים ברעננה נשארים בתחנות.
· בשבת הקרובה (ראש השנה), יתקיימו נסיעות משעה 7:30-23:00 ברצף.
· תגברנו את הנסיעות בבוקר ע"מ לתת מענה לביקוש העודף.
· נמשיך לעקוב אחרי נתוני הנוסעים בקו. כלל שיוכח הצורך, ננסה להגדיל את התקציב בשנה הבאה.
· מצד שני יתכן שבעונת הרחצה כבר תהיה תחבורה ציבורית בשבת 

עובדים חדשים באגף התשתיות:
· התחילה את עבודתה מזכירה חדשה לועדת התנועה.
· יועץ תנועה חדש התחיל את עבודתו.
· אני מוביל את ועדת תנועה.
· התחלו בעבודה מרוכזת ומאומצת כדי לסגור פער של מאות פניות שהצטברו.
· ועדה ראשונה התקיימה ביולי. ועדה שניה התכנסה באוגוסט. 

רשויות תחבורה מטרופוליניות:
· הסתיים הדיון בוועדת הכלכלה עם המלצה לבזר סמכויות ממשרד התחבורה. 
· הכנסת לא הספיקה לאשר החלטה זו.
· יו"ר הועדה לא הסכים להכפיף החלטה של תחבורה ציבורית בשבת לרשות החדשה.
כריזה של לוחות מידע אלקט':
· תלונה על כריזה חלשה בתחנות משה דיין/זמנהוף טופלה וכעת הכריזה תקינה.
המסילה המזרחית:
· המסילה מאפשרת תנועה מתחנת ראש העין צפון ועד חדרה מזרח.
· ניתן להחליף רכבת בראש העין ולהמשיך לת"א.
· באמצע תחנות בטירה ובטייבה.
· המסילה עדיין לא מחושמלת ולכן הנסיעה איטית.
· תדירות של כל 30 דקות.
· קיימתי סיור בתחנת טירה.


המשך שיעורי תחב"צ:
· המשכתי לקיים הרצאות בנושא תחבורה ציבורית.
· הצעתי גם הסבר פרטני במשרד מעבר להרצאה.

רישוי תחנות אוטובוס בכס50:
· חלה התקדמות מול משרד התחבורה ברישוי תחנות האוטובוס שבתוך כס50.
· לאחר הרישוי, יוקמו קווים שגם יעברו בתחנות אלה.
· פרט לפניה של בעלי עסקים אשר התקשו לגייס ולשמר עובדים, התקבלו גם פניות של תושבים שרוצים להגיע לאושר עד.

מטרו:
· בדיונים שמתקיימים הוחלט להאריך את המטרו עד למסילה המזרחית.
· בכל מקרה מדובר עד תחילת פעילות לא לפני 2040.
· בית המשפט דחה את העתירה בנושא מיקום הדיפו.

אישור בוועדה מרכזית של תחנות אוטובוס חדשות:
· אז"ר 32 (תיכון כצנלסון).
· הפועל התע"ש
· ויצמן/הרצל (בשני הכיוונים)
· המוביל/הפועל (בשני הכיוונים).
· כס50 (תחנת מוניות).
· רופין (בשני הכיוונים)

גיזום עצים:
· התקבלה תלונה על לוח תקול.
· לאחר ביצוע הגיזום הלוח שב לפעילות תקינה ורציפה


הוספת תחנה במסלול קו 2:
· בחזור מתחנת הרכבת, נוספה תחנה חדשה:
בית ספר רמז/דרך אלי הורוביץ 37086.
· מסיבה לא ברורה, לא הייתה בעבר עצירה בתחנה זו.


החלטות: ממליצים פה אחד לאשר הגדלת האזור שמוקצה רק למורים בתיכון הרצוג.

תוצאות ההצבעה/ההצבעות:
ממליצים פה אחד לאשר הגדלת האזור שמוקצה רק למורים בתיכון הרצוג
חתימת יו"ר הועדה ________                    רשם קובי פדוה

תפוצה: משתתפים/סגן מבקר העירייה/רכזת הועדות
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